日期：2019年5月22日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B 商城 | 修改S和P端库存逻辑梳理，明天过科学城上班。（见附件） |
| 2 | B2C 商城 | 飞进针对我司昨天和今天提出的问题表在整理时间表，总体预期是月底解决。 |
| 3 | 气候箱 | 阿鼠那边说没时间。 |
| 4 | Ai | 前端UI设计已经完成。明天过科学城聊需求。 |
| 5 | 环境监测站视频添加 | 阿强对目前大华视频接入有新的需求，明天讨论。 |
| 6 | 河马鲜生大屏 | 已经开发完毕。 |
| 7 | 晨风农业平台 | 价格从49.8万要调成48.8万。（目前联通内部还有两种说法，一次性收费49.8万，按年租25万） |

