日期：2019年5月27日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B 商城 | 郭必烈反馈项目顺延一周。今天开始做冒烟测试。见附件。 |
| 2 | B2C 商城 | 提供ios版本，自己内部测试。周二运营测试，预计周三周四开始做众测，周五发布上线。 |
| 3 | Ai | 插入了“一号大棚引流项目”，郭必烈反馈项目顺延一周。 |
| 4 | 环境监测站视频添加 | 阿鼠反馈需求变化比较大，目前人力很紧，该需求7月开工。 |
| 5 | 菜头IP | 输出一套IP动画，开启抖音系列（日更新）。 |
| 6 | 一号大棚引流项目 | 小鱼目前正在走立项流程，和阿鼠、郭必烈开会明确了需求，这周出货。 |