日期：2019年6月20日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B 商城 | V1.2正式提测。《功能测试报告》详情见附件。建议这周功能修改完毕，下周开启“内审工作”。 |
| 2 | B2C 商城 | 内部核对熟悉代码。Android预计下周安排内容。IOS 7月5日第一稿。 |
| 3 | Ai | 目前可以识别117类农作物。还在不断增加。 同时加入图片地理位置信息。  后台网址：https://cv.517517.cc/admin/#/cate  前台目前还是在：晨风平台（公众号） |
| 4 | 菜头IP  晨疯office | 菜头表情包策划。（周四开始制作）  菜头夏至video（本周出）、菜头土地日video。（本周出） |
| 5 | 三元朱一号大棚 | 开发已经评估出来。项目计划2019-06-17开始，争取在2019-06-29输出。 |
| 6 | 3D 大棚建模 | 昨天已经输出草莓大棚设计，根据于总要求有修改，明天继续做，预计明天输出。 |
| 7 | 苹果账号申请 | 五个公司的邓白氏码都已经拿到，现在需要五个网站和域名。 |
| 8 | 溯源系统原型设计 | 第三稿已经输出，访问地址见备注。 |

溯源原型一：https://org.modao.cc/app/830d52b2bf485d04d0f564e523a124b5

溯源原型二：<https://org.modao.cc/app/41ac45c77834250958116a0807a13407>

溯源原型三： <https://org.modao.cc/app/106101ba5912eef5d2b46d0194350e4ce7ad6de1>

（于总选择第三稿，再设计大气一些。）

Ai前端设计：https://org.modao.cc/app/74fb24fc420f0bef7f4f73966c3e3ad2