日期：2019年5月23日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B 商城 | S和P端开发中，预计月底出货。 |
| 2 | B2C 商城 | 5月21日、5月22日反馈问题 5月20日会议反馈的问题已修复。（Android端） |
| 3 | 气候箱 | 阿鼠那边说没时间。 |
| 4 | Ai | 前端和后台开发中，预计月底出货。 |
| 5 | 环境监测站视频添加 | 阿强没回公司，明天讨论。 |
| 6 | 河马鲜生大屏 | 已经开发完毕。 |
| 7 | 晨风农业平台 | 交给了显峰《大数据平台说明函》和新《报价单》 |
| 8 | 菜头IP | 输出两套IP动画，打算加入抖音，打造抖音IP系列。 |