日期：2019年5月24日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B 商城 | S和P端开发中，预计月底出货。 |
| 2 | B2C 商城 | 5月21日、5月22日反馈问题 5月20日会议反馈的问题已修复。回归测试见附件。（Android端） |
| 3 | 气候箱 | 阿鼠那边说没时间。 |
| 4 | Ai | 前端和后台开发中，预计月底出货。 |
| 5 | 环境监测站视频添加 | 阿强没回公司，周一讨论。 |
| 6 | 河马鲜生大屏 | 已经开发完毕。 |
| 7 | 晨风农业平台 | 给了公司的一些资质证明。 |
| 8 | 菜头IP | 输出两套IP动画，打算加入抖音，打造抖音IP系列。 |
| 9 | 一号大棚引流项目 | 跟梁总和小鱼讨论具体框架和流程，预计下周一走完流程，可以动工。 |